АДМИНИСТРАЦИЯ

БЕРЕЗНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КУМЕНСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.12.2019 №50

с. Березник

Об утверждении муниципальной программы «Развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройства территории муниципального образования Березниковского сельского поселения на 2020 - 2025 годы»

В соответствии Устава муниципального образования Березниковского сельского поселения, Положением об управлении и распоряжении имуществом муниципального образования Березниковского сельского поселения,  постановлением администрации Березниковского сельского поселения от 17.12.2013 № 57 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории Березниковского сельского поселения Куменского района Кировской области», постановлением администрации Березниковского сельского поселения от 15.11.2019  № 41 «Об утверждении перечня муниципальных программ реализуемых на территории Березниковского сельского поселения Куменского района Кировской области» администрация Березниковского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Березниковского сельского поселения «Развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройства территории муниципального образования Березниковского сельского поселения на 2020 - 2025 годы» согласно приложению.

2. Должностным лицам администрации Березниковского сельского поселения обеспечить выполнение мероприятий муниципальной программы.

3. Контроль за исполнением постановления возлагаю на себя.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с 01 января 2020 года.

Глава Березниковского

сельского поселения                                           О.В.Вешникова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Березниковского сельского поселения

от 17.12.2019  № 50

Муниципальная программа

«Развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройства территории муниципального образования Березниковское сельское поселение на 2020 - 2025 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Березниковского сельского поселения Кумёнского района «Развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройства территории муниципального образования Березниковского сельского поселения на 2020 - 2025 годы»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройства территории муниципального образования Березниковского сельского поселения на 2020 - 2025 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Березниковского сельского поселения |
| Соисполнители программы | Нет |
| Участники программы | Администрация Березниковского сельского поселения |
| Мероприятия программы | «Мероприятия в области жилищного хозяйства» «Мероприятия в области коммунального хозяйства» «Уличное освещение» «Организация и содержание мест захоронений» «Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения» |
| Программно-целевые инструменты программы | «Мероприятия в области жилищного хозяйства» «Уличное освещение» «Мероприятия в области коммунального хозяйства» «Организация и содержание мест захоронений» «Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения» «Озеленение» |
| Цели программы | Создание комфортной и безопасной среды проживания населения, улучшение внешнего облика и экологической обстановки поселения |
| Задачи программы | - поддержание муниципального жилого фонда в состоянии пригодном для проживания; - содержание муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры - обеспечение комплексного подхода к решению вопросов благоустройства населённых пунктов; - восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населенных пунктах, обеспечение освещения улиц и дорог местного значения; - надлежащее содержание мест захоронения; - приведение в качественное состояние элементов благоустройства - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства - создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов - ликвидация несанкционированных свалок |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы осуществляется по следующим параметрам: - количество муниципального жилого фонда в состоянии пригодном для проживания; - объем средств, направленных на содержание муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры; - единое управление комплексным благоустройством территории сельского поселения; - повышение качества освещенности улиц и дорог в населенных пунктах поселения, снижение нарушений общественного порядка, формирование привлекательного вечернего облика улиц поселения; - соответствие требованиям мест массового захоронения; - увеличение количества населения, принимавшего участия в благоустройстве территории сельского поселения; - сокращение количества несанкционированных свалок на территории сельского поселения |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Реализация муниципальной программы рассчитана на 2020-2025 годы без подразделения на этапы. |
| Объемы ассигнований муниципальной программы | Объем ассигнований местного бюджета программы 2020 - 2025 годы 3660,0 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 610,0 тыс. рублей; 2021 год – 610,0 тыс. рублей; 2022 год – 610,0 тыс. рублей; 2023 год – 610,0 тыс. рублей; 2024 год – 610,0 тыс. рублей; 2025 год – 610,0 тыс. рублей; всего с 2020 по 2025 годы по мероприятию «Мероприятия в области жилищного хозяйства» объем финансирования составляет 1800,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 300,0 тыс. рублей; 2021 год – 300,0 тыс. рублей; 2022 год – 300,0 тыс. рублей; 2023 год – 300,0 тыс. рублей; 2024 год – 300,0 тыс. рублей; 2025 год – 300,0 тыс. рублей; всего с 2020 по 2025 годы по мероприятию «Уличное освещение» объем финансирования составляет 660,0 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 110,0 тыс. рублей; 2021 год –110,0 тыс. рублей; 2022 год –110,0 тыс. рублей; 2023 год –110,0 тыс. рублей; 2024 год –110,0 тыс. рублей; 2025 год – 110,0 тыс. рублей; всего с 2020 по 2025 годы по мероприятию «Организация и содержание мест захоронений» объем финансирования составляет 0 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; всего с 2020 по 2025 годы по мероприятию «Мероприятия в сфере коммунального хозяйства» объем финансирования составляет 900,0 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 150,0 тыс. рублей; 2021 год – 150,0 тыс. рублей; 2022 год – 150,0 тыс. рублей; 2023 год – 150,0 тыс. рублей; 2024 год – 150,0 тыс. рублей; 2025 год – 150,0 тыс. рублей; всего с 2020 по 2025 годы по мероприятию «Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения» объем финансирования составляет 300,0 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 50,0 тыс. рублей; 2021 год – 50,0 тыс. рублей; 2022 год – 50,0 тыс. рублей; 2023 год – 50,0 тыс. рублей; 2024 год – 50,0 тыс. рублей; 2025 год – 50,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты | Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов: - повышение качества освещенности улиц и дорог в населенных пунктах поселения, снижение нарушений общественного порядка, формирование привлекательного вечернего облика улиц поселения; - повышение качества содержания территории поселения в чистоте и порядке. - единое управление комплексным благоустройством территории сельского поселения. - создание условий для работы и отдыха жителей сельского поселения. - улучшение состояния территории сельского поселения. - привитие жителям сельского поселения любви и уважения к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории сельского поселения. -содержание муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем состоянии; -поддержание муниципального жилого фонда в состоянии пригодном для проживания. |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

Муниципальная программа «Развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройства территории муниципального образования Березниковского сельского поселения на 2020 - 2025 годы» (далее - Программа), разработана в соответствии с:

-Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Уставом муниципального образования Березниковского сельского поселения Кумёнского района Кировской области.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечают современным требованиям.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывает состояние освещения улиц поселения. В настоящее время уличное освещение составляет 60% от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления поселения с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территории на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры отдельные домовладения не ухожены.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требует значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа базируется на положениях:

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Устава муниципального образования Березниковского сельского поселения Куменского района Кировской области.

Основной целью Программы является создание комфортной и безопасной среды проживания населения, улучшение внешнего облика и экологической обстановки поселения.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- поддержание муниципального жилого фонда в состоянии пригодном для проживания;

- содержание муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение комплексного подхода к решению вопросов благоустройства населённых пунктов;

- восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населенных пунктах, обеспечение освещения улиц и дорог местного значения;

- надлежащее содержание мест захоронения, расширение существующего кладбища;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

- ликвидация несанкционированных свалок.

Мероприятия Программы, связанные с созданием комфортной и безопасной среды проживания населения, улучшение внешнего облика и экологической обстановки поселения, носят постоянный, непрерывный характер, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей бюджета поселения.

Срок реализации муниципальной программы рассчитан на 2020 – 2025 годы. Разделения реализации муниципальной программы на этапы не предусматривается.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные конечные результаты муниципальной программы

Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы будут являться:

- количество муниципального жилого фонда в состоянии пригодном для проживания;

- объем средств, направленных на содержание муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры;

- единое управление комплексным благоустройством территории сельского поселения;

- повышение качества освещенности улиц и дорог в населенных пунктах поселения, снижение нарушений общественного порядка, формирование привлекательного вечернего облика улиц поселения;

- соответствие требованиям мест массового захоронения;

- увеличение количества населения, принимавшего участия в благоустройстве территории сельского поселения;

- сокращение количества несанкционированных свалок на территории сельского поселения

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы представлены в приложении №1.

Источником получения информации о значениях целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы является ведомственная и статистическая отчётность администрации поселения и соисполнителей   муниципальной программы.

В результате реализации муниципальной программы к концу 2025 года ожидается:

- повышение качества освещенности улиц и дорог в населенных пунктах поселения, снижение нарушений общественного порядка, формирование привлекательного вечернего облика улиц поселения;

- повышение качества содержания территории поселения в чистоте и порядке.

- единое управление комплексным благоустройством территории сельского поселения.

- создание условий для работы и отдыха жителей сельского поселения.

- улучшение состояния территории сельского поселения.

- привитие жителям сельского поселения любви и уважения к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории сельского поселения.

-содержание муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем состоянии;

-поддержание муниципального жилого фонда в состоянии пригодном для проживания.

4. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

В целях достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация пяти мероприятий.

В рамках  муниципальной  программы реализуются мероприятия, направленные на:

- повышение качества освещенности улиц и дорог в населенных пунктах поселения, снижение нарушений общественного порядка, формирование привлекательного вечернего облика улиц поселения;

- повышение качества содержания территории поселения в чистоте и порядке.

- единое управление комплексным благоустройством территории сельского поселения.

- создание условий для работы и отдыха жителей сельского поселения.

- улучшение состояния территории сельского поселения.

- привитие жителям сельского поселения любви и уважения к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории сельского поселения.

-содержание муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем состоянии;

-поддержание муниципального жилого фонда в состоянии пригодном для проживания.

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 2.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Реализация муниципальной программы предусматривает финансирование за счет средств бюджета поселения.

Объем ассигнований местного бюджета программы 2020 - 2025 годы 3660,0 тыс. рублей, в том числе:

2020 год – 610,0 тыс. рублей;

2021 год – 610,0 тыс. рублей;

2022 год – 610,0 тыс. рублей;

2023 год – 610,0 тыс. рублей;

2024 год – 610,0 тыс. рублей;

2025 год – 610,0 тыс. рублей;

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведена в приложении №3.

Объёмы финансирования мероприятий муниципальной программы могут изменяться в зависимости от возможностей бюджетов и результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы.

6. Механизмы реализации муниципальной программы

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Березниковского сельского поселения.

# Ответственный исполнитель муниципальной программы в соответствии с Порядком  разработки, реализации муниципальных программ Березниковского сельского поселения Куменского района Кировской области, утверждённым постановлением  Березниковского сельского поселения  от 17.12.2013 № 57 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории Березниковского сельского поселения Куменского района Кировской области»  осуществляет управление реализацией муниципальной программы, исполнение мероприятий муниципальной программы  и контроль за реализацией муниципальной программы, в связи с чем:

обеспечивает координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы в процессе реализации муниципальной программы;

по итогам каждого года в срок до 1 марта подводит итоги о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы и информацию о расходах на реализацию муниципальной программы;

по завершении действия муниципальной программы, до 01.04.2026 года предоставляет в Березниковскую сельскую Думу, доклад по итогам реализации муниципальной программы.

Приложение № 1

Сведения о целевых показателях эффективности

реализации муниципальной программы

| N п/п | Наименование Мероприятия | Единица измере ния | Значение показателей эффективности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | «Мероприятия в области жилищного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Текущий ремонт жилья, находящегося в муниципальной собственности | кв.м. | 0 | 30 | 30 | 32 | 32 | 30 |
| 1.2 | Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда муниципальных квартир | кв.м. | 0 | 30 | 30 | 32 | 32 | 30 |
| 2 | «Мероприятия в области коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Промывка и опрессовка системы отопления муниципального жилого фонда муниципальных квартир | км. | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0,01 |
| 3 | «Уличное освещение» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Содержание, ремонт и обслуживание сети уличного освещения | По точкам учёта, шт. | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 |
| 4. | «Организация и содержание мест захоронений» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Очистка и уборка территории мест захоронения к родительскому дню | шт | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4.2. | Обкашивание сорной растительности | кв.м. | 100 | 100 | 250 | 300 | 400 | 450 |
| 4.3 | Обеспечение на территории кладбища наличие вывески с указанием наименования кладбища, его принадлежности ,схемы кладбища | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | «Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Обкашивание сорной растительности | кв.м. | 300 | 400 | 500 | 800 | 850 | 1000 |
| 5.2. | Ликвидация несанкционированной свалки | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Конкурс цветников | шт | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 5.4 | Озеленение территории памятника | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.5 | Приобретение урн для мусора | шт | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение № 2

Перечень мероприятий муниципальной программы

| Наименование задачи (мероприятия) | Исполнитель программы (мероприятия) | Источник финансирования | Финансирование по годам (тыс.рублей) |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| «Мероприятия в области жилищного хозяйства» | администрация поселения | Местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1800,0 |
| «Уличное освещение» | администрация поселения | Местный бюджет | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 660,0 |
| «Организация и содержание мест захоронений» | администрация поселения | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Мероприятия в сфере коммунального хозяйства» | администрация поселения | Местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 900,0 |
| «Прочие мероприя-тия по благоустрой-ству территории поселения» | администрация поселения | Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 |
| Всего по муниципальной программе |  |  | 610,0 | 610,0 | 610,0 | 610,0 | 610,0 | 610,0 | 3660,0 |

Приложение № 3

Прогнозная (справочная) оценка

ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Муниципальная программа | «Развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройства территории муниципального образования Березниковского сельского поселения на 2020 - 2025 годы» | Бюджет муниципального образования Березниковского сельского поселения | 610,0 | 610,0 | 610,0 | 610,0 | 610,0 | 610,0 |